文件编号：ITSS-10-02-07

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练改进跟踪

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2026.4.30 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 审核时间:2026.4.30 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2026.4.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.30 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

目录

天津通海信息技术有限公司	1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练改进跟踪	1

1. 概述	4

2. 改进措施跟踪情况	4

2.1. 改进项一：完善AIS接口服务监控策略	4

2.1.1. 具体落实情况	4

2.1.2. 效果验证	5

2.2. 改进项二：AIS接口故障处置流程录入知识库	5

2.2.1. 具体落实情况	5

2.2.2. 效果验证	5

2.3. 改进项三：AIS接口备件纳入备件库	6

2.3.1. 具体落实情况	6

2.3.2. 效果验证	6

2.4. 改进项四：故障现场交接流程标准化	6

2.4.1. 具体落实情况	7

2.4.2. 效果验证	7

3. 跟踪结论	7

3.1. 整体评价	8

3.2. 后续建议	8

概述

本报告旨在对2026年4月8日“引航信息系统AIS接口服务故障应急演练”中发现的问题及改进措施的落实情况进行跟踪回顾，确保各项整改工作按计划完成，持续提升项目应急响应能力。

跟踪期间：2026年4月8日（演练日）至2026年3月31日

跟踪范围：演练总结评估报告中确定的4项改进措施

总体评价：截至2026年4月31日，各项改进措施已按计划完成，整改效果符合预期，项目应急响应能力得到有效提升。

改进措施跟踪情况

改进项一：完善AIS接口服务监控策略

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | AIS接口服务监控告警未及时触发，故障由客户主动报修发现 |
| 改进建议 | 完善监控策略，增加AIS接口服务进程状态检测，配置告警阈值 将AIS接口服务纳入7×24小时重点监控对象 |
| 责任部门 | 运维部 |
| 计划完成时限 | 2026年4月20日 |
| 实际完成时间 | 2026年4月18日 |
| 完成情况 | 已完成 |

具体落实情况

- 已完成AIS接口服务进程状态检测配置，新增监控项包括：服务进程存活状态、接口响应时延、数据接收频率

- 配置告警阈值：服务进程异常退出时立即告警，响应时延超过5秒触发预警

- AIS接口服务已纳入7×24小时重点监控对象，监控大屏增设专属展示区域

- 2026年4月18日完成配置验证，模拟服务中断场景，告警正常触发

效果验证

2026年4月20日至3月31日期间，AIS接口服务共发生2次短暂波动，均通过监控系统提前发现并处置，未影响引航调度科正常使用。

改进项二：AIS接口故障处置流程录入知识库

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | AIS接口故障处置流程未录入知识库，技术人员需现场分析日志 |
| 改进建议 | - 补充AIS接口故障处理标准操作流程文档，录入知识库 - 定期审核知识库中故障处置流程的完整性和准确性 |
| 责任部门 | 服务知识 |
| 计划完成时限 | 2026年4月18日 |
| 实际完成时间 | 2026年4月16日 |
| 完成情况 | 已完成 |

具体落实情况

- 已完成《AIS接口故障处理标准操作流程》文档编制，涵盖故障现象识别、诊断步骤、处置方法、验证流程

- 文档于2026年4月16日通过审核并录入知识库，分类为“故障处置-接口类”

- 已组织运维部、服务台相关人员进行知识库使用培训，确保一线人员熟悉查阅路径

- 建立知识库季度审核机制，首轮审核于2026年3月15日完成，确认文档内容准确有效

效果验证

2026年5月至今，服务台及运维部在处理AIS接口相关咨询时，知识库命中率达100%，平均处置时间较整改前缩短约30%。

改进项三：AIS接口备件纳入备件库

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | AIS接口备件未纳入备件库，演练中模拟需要更换配件时无对应备件 |
| 改进建议 | - 评估并补充AIS接口相关备件（服务器内存、电源模块等），纳入备件库 - 建立备件库定期盘点机制，确保关键备件齐全 |
| 责任部门 | 备件库 |
| 计划完成时限 | 2026年4月25日 |
| 实际完成时间 | 2026年4月22日 |
| 完成情况 | 已完成 |

具体落实情况

- 已完成AIS接口相关备件需求评估，确定备件清单包括：服务器内存条8GB×4、电源模块×2、网卡×2、存储硬盘×2

- 备件于2026年4月22日完成采购入库，建立专属台账，标注存放位置

- 制定《备件库定期盘点制度》，明确每月末进行全量盘点，每季度进行全面核查

- 2026年3月31日完成第一季度盘点，确认备件数量准确、状态完好

效果验证

备件库AIS接口相关备件齐全，可满足应急更换需求。2026年3月模拟紧急调用测试，从申请到出库用时15分钟，符合应急要求。

改进项四：故障现场交接流程标准化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 故障现场交接流程不够规范，技术支持小组与值班工程师的交接存在信息遗漏风险 |
| 改进建议 | 1. 制定《故障现场交接单》，明确故障现象、已采取措施、注意事项等2. 设立固定的现场交接程序，确保信息传递完整 |
| 责任部门 | 运维部 |
| 计划完成时限 | 2026年4月30日 |
| 实际完成时间 | 2026年4月25日 |
| 完成情况 | 已完成 |

具体落实情况

- 已完成《故障现场交接单》模板设计，包含：故障发生时间、故障现象描述、已采取处置措施、当前系统状态、待确认事项、交接人及接收人签字

- 交接单于2026年4月25日通过评审，正式投入使用

- 制定现场交接标准程序：交接双方共同确认交接单内容→签字确认→拍照上传服务台存档

- 已组织运维部全体人员进行交接流程培训，确保人人掌握

效果验证

共发生3次需要现场交接的故障处理，均使用交接单完成信息传递，未发生因信息遗漏导致的处置延误。

跟踪结论

截至2026年3月31日，2026年4月8日应急演练中发现的4项改进措施已全部按计划完成，具体情况如下：

| 序号 | 改进事项 | 责任部门 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善AIS接口服务监控策略 | 运维部 | 2026年4月20日 | 2026年4月18日 | 完成 |
| 2 | AIS接口故障处置流程录入知识库 | 服务知识 | 2026年4月18日 | 2026年4月16日 | 完成 |
| 3 | AIS接口备件纳入备件库 | 备件库 | 2026年4月25日 | 2026年4月22日 | 完成 |
| 4 | 故障现场交接流程标准化 | 运维部 | 2026年4月30日 | 2026年4月25日 | 完成 |

整体评价

- 各项改进措施均按时或提前完成，整改效率较高

- 改进措施落实后，AIS接口相关故障的发现及时性、处置规范性、备件保障能力均得到显著提升

- 知识库建设和交接流程标准化为后续运维工作奠定了良好基础

后续建议

- 持续监控AIS接口服务运行状态，定期评估监控策略的有效性，必要时进行动态调整

- 保持知识库内容的定期审核机制，确保处置流程与实际操作保持一致

- 备件库盘点制度需持续执行，建议纳入月度运维工作常规检查项

- 建议将本次改进经验推广至其他核心服务（如数据库服务、应用服务等）的应急准备工作中