文件编号：ITSS-10-02-05

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练记录

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2026.4.8 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 编制时间:2026.4.8 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2026.4.8 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.8 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

目录

天津通海信息技术有限公司	1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练记录	1

1. 演练基本信息	4

2. 演练过程实录	4

3. 资源使用与保障情况实录	5

4. 问题与改进	5

4.1. 问题1：AIS接口服务监控告警未及时触发	5

4.2. 问题2：AIS接口故障处置流程未录入知识库	6

4.3. 问题3：AIS接口备件未纳入备件库	6

4.4. 问题4：故障交接流程可进一步标准化	6

演练基本信息

演练时间：2026年4月8日 14:00 至 16:30

演练地点：天津港引航中心机房 + 天津通海信息技术有限公司应急指挥室

演练形式：实战模拟

演练级别：项目级（Ⅱ级响应）

模拟事件：AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法正常接收

总指挥：常海霞（管理者代表）

副总指挥：甲方项目经理

实际参与人数：14人

演练过程实录

| 时间 | 阶段/场景 | 关键活动与沟通记录 | 执行人/报告人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 演练启动 | 总指挥宣布演练开始：“引航信息系统AIS接口服务故障应急演练现在开始，各小组就位。” | 总指挥（常海霞） |
| 14:05 | 事件触发 | 测试环境模拟AIS接口服务中断。服务台接到引航调度科报障：“船舶动态页面无数据刷新，无法查看船舶实时位置，请尽快处理。” | 研发部、服务台（李华） |
| 14:06-14:10 | 信息报告 | - 服务台专员记录工单，初步判断为AIS接口异常，升级至软件运维工程师 - 软件运维工程师确认AIS接口服务宕机，报告运维部经理 - 运维部经理评估事件级别为Ⅱ级，报告应急领导小组 | 服务台、运维部（徐亚楠、耿宁） |
| 14:12 | 书面报告 | 运维部经理向总指挥提交《突发事件初步报告》，包含事件时间、地点、概况、已采取措施、对引航业务影响评估 | 运维部经理（耿宁） |
| 14:15-14:28 | 应急启动与先期处置 | - 决策：总指挥宣布启动Ⅱ级应急响应 - 处置：应急执行小组赶赴机房，保护关键设备，检查机房环境 - 通报：后勤保障组建立应急通讯群组，确保信息同步 - 准备：技术支持小组集结，准备诊断工具 | 总指挥、应急执行小组、后勤保障组、技术支持小组 |
| 14:30-15:25 | 技术研判与处置 | - 故障诊断：检查AIS接口服务状态，确认服务进程异常退出；查看系统日志，发现“内存溢出”错误 - 诊断结论：内存溢出导致AIS接口服务异常停止 - 系统恢复：重启AIS接口服务，恢复数据接收 - .数据验证：检查历史数据完整性，确认无数据丢失 - 业务验证：服务台通知引航调度科验证船舶动态页面功能 | 技术支持小组（刘书峰、徐亚楠、赵薇） |
| 15:28 | 系统恢复验证 | 技术支持小组组长报告：“报告总指挥，AIS接口服务已成功恢复，数据接收正常，历史数据完整性已验证，无数据丢失。船舶动态页面已恢复正常。” | 技术支持小组组长（刘书峰） |
| 15:30 | 演练终止 | 总指挥宣布：“应急响应结束，演练核心环节完成。转入总结评估阶段。” | 总指挥（常海霞） |
| 16:00-16:30 | 总结点评 | 各小组组长汇报演练体会与发现的问题，评估组汇报观察结果，总指挥进行总结点评 | 全体参演人员 |

资源使用与保障情况实录

| 资源类型 | 计划使用情况 | 实际使用/调用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信设备 | 对讲机6台，微信群 | 对讲机CH3频道全程畅通，微信群用于信息同步 | 通信保障有力 |
| 测试环境 | AIS接口模拟服务1套 | 测试环境正常运行，成功模拟服务中断场景 | 技术准备充分 |
| 诊断工具 | 日志分析工具、系统监控工具 | 全部工具正常使用，故障诊断顺利 | 工具准备充分 |
| 文档工具 | 应急记录本、评估表格 | 完整记录演练全过程 | 文档规范 |
| 人员到位 | 计划约15人 | 实际到位14人，1人因其他工作请假 | 核心岗位人员全部到位 |
| 应急物资 | 应急通讯录、备件清单 | 通讯录准确，备件清单已更新 | 物资准备充分 |

问题与改进

问题1：AIS接口服务监控告警未及时触发

根源分析：当前监控策略未覆盖AIS接口服务的进程状态检测，故障由客户主动报修发现，而非监控系统告警。

改进建议：

- 完善监控策略，增加AIS接口服务进程状态检测，配置告警阈值

- 将AIS接口服务纳入7×24小时重点监控对象

- 责任部门：运维部，完成期限：2026年4月20日

问题2：AIS接口故障处置流程未录入知识库

根源分析：AIS接口相关故障的标准处置流程未及时录入知识库，技术人员需现场分析日志，影响处置效率。

改进建议：

- 补充AIS接口故障处理标准操作流程文档，录入知识库

- 定期审核知识库中故障处置流程的完整性和准确性

- 责任部门：服务知识，完成期限：2026年4月18日

问题3：AIS接口备件未纳入备件库

根源分析：演练中模拟需要更换AIS接口服务器配件，但备件库无对应备件。

改进建议：

- 评估并补充AIS接口相关备件（服务器内存、电源模块等），纳入备件库

- 建立备件库定期盘点机制，确保关键备件齐全

- 责任部门：备件库，完成期限：2026年4月25日

问题4：故障交接流程可进一步标准化

根源分析：技术支持小组接管现场后，与值班工程师的交接流程不够规范，信息传递存在遗漏风险。

改进建议：

- 制定标准化的《故障现场交接单》，包含故障现象、已采取措施、注意事项等

- 设立固定的现场交接程序，确保信息传递完整

- 责任部门：运维部，完成期限：2026年4月30日