文件编号：ITSS-03-02-03

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

运维服务能力指标体系跟踪表

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2025.12.30 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 编制时间:2025.12.30 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2025.12.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.30 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

运维服务能力指标完成情况跟踪表

| 大类 | 指标类别 | 指标度量项 | 指标要求 | 频率 | 统计时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025年7月 |  | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
| 人员 | 人员 | 人员储备完成率 | ≥90% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 人员能力合格率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |  |
|  |  | 培训计划完成率 | ≥95% | 每月 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% |  |
|  |  | 招聘人员及时到岗率 | ≥90% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 备份计划完成率 | ≥90% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
|  |  | 绩效考核合格率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
| 资源 | 工具 | 工具使用自评估次数 | ≥1次 | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1次 |
|  | 服务台 | 投诉24小时内有效处理率 | 100% | 每月 | 无投诉 |  | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 |
|  |  | 成功回访事件覆盖率 | ≥60% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% |
|  | 备件库 | 备件准确率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 96% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 服务知识 | 服务知识利用率 | ≥90% | 每季度 | - |  | - | 96% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 最终软件库 | 软件库中软件的可用率 | ≥95% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% |
|  | 服务数据 | 服务数据的准确率 | ≥95% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| 技术 | 技术研发 | 技术研发成果达成率 | ≥90% | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 过程 | 过程框架设计 | 过程框架设计与服务需求的匹配率 | ≥85% | 每季度 | - |  | - | 96% | - | - | 96% | - | - | 100% | - |
|  | 服务级别 | 服务级别达成率 | ≥95% | 每月 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | SLA达成情况按时监控率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 未达成指标分析并制定改进措施比率 | 100% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 服务报告 | 服务报告按时交付率 | 100% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 服务报告审核率 | 100% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 事件管理 | 事件及时响应率 | ≥95% | 每月 | 100% |  | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 问题管理 | 三次同类事件分析率 | ≥90% | 每季度 | - |  | - | 90% | - | - | 95% | - | - | 100% | - |
|  |  | 问题三个月内得到解决的比率 | ≥90% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 变更管理 | 变更成功率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 紧急变更比率 | <10% | 每季度 | - |  | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 发布管理 | 发布实施成功率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 配置管理 | 配置项更新时间达标率 | ≥90% | 每季度 | - |  | - | 95% | - | - | 98% | - | - | 100% | - |
|  |  | 抽查配置管理数据库准确率 | ≥98% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  | 服务可用性和连续性管理 | 服务可用率 | ≥98% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 服务故障中断次数 | ≤1次 | 每季度 |  |  |  | 0次 | - | - | 0次 | - | - | 100% | - |
|  | 系统容量管理 | 由于容量原因发生的事件次数 | <3次 | 每季度 | - |  | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 信息安全 | 客户信息泄露次数 | 0次 | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  |  | 信息安全事件客户投诉 | 0次 | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 交付 | 交付 | 交付及时率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 98% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 远程交付的确认率 | ≥97% | 每季度 | - |  | - | 99% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 例行操作记录完整率 | ≥95% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
| 应急 | 应急 | 应急预案的覆盖率 | ≥90% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
|  |  | 及时响应率 | 100% | 每季度 | - |  | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - |
| 质量 | 客户满意度 | 满意度 | ≥95.5分 | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.4分 |
|  | 管理评审 | 管理评审次数 | 1次 | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1次 |
|  | 内部审核 | 内部审核次数 | ≥1次 | 每年 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1次 |
| 针对最终软件库跟踪不合格的现象，采取以下措施： - 组织运维部全员开展《最终软件库管理制度》专项培训，重点强化对出入库流程、版本更新规范及记录要求的理解和执行； - 质量部加强对最终软件库管理的关键环节进行日常抽查，包括出入库记录、版本变更审批、软件包完整性检查等，并建立问题通报机制； - 建立季度软件库管理回顾机制，定期汇总执行情况，分析典型问题，推动管理要求的持续落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |